## Slide 1: Софтуер за Управление на Хотели
Планиране
Разработка
Тестване
Мотивация
Анализ

## Slide 2
Софтуер за Управление на Хотели
Планиране

## Slide 3
SUH
Софтуер за Управление на Хотели
Планиране

## Slide 4: Софтуер за Управление на Хотели
SUH
Планиране

## Slide 5: Софтуер за Управление на Хотели
SUH
Планиране

## Slide 6: Софтуер за Управление на Хотели
SUH
Планиране

## Slide 7: Софтуер за Управление на Хотели
SUH
Планиране

## Slide 8: Софтуер за Управление на Хотели
SUH
Планиране

## Slide 9: Софтуер за Управление на Хотели
SUH
Планиране

## Slide 10: Софтуер за Управление на Хотели
Планиране

## Slide 11: Софтуер за Управление на Хотели
Планиране
Name | Duration | Team
Team buildings and preparation | 10 days | Developing team Creative team
Gathering information and researching platforms | 3 days | Developing team Creative team
Managing information | 7 days | Creative team
DB/Oath construction | 7 days | Developing team
Sorting information | 7 days | Developing team Creative team
Initial testing/Coding | 7 days | Developing team Creative team
Result/Analysis | 3 days | Developing team Creative team
Developing fixes | 3 days | Developing team Creative team
Development P1 | 14 days | Developing team
Documentation | 14 days | Creative team

## Slide 12: Софтуер за Управление на Хотели
Планиране
Name | Duration | Team | Must be done
Team buildings and preparation | 10 days | Developing team Creative team | 
Gathering information and researching platforms | 3 days | Developing team Creative team | 1
Managing information | 7 days | Creative team | 2
DB/Oath construction | 7 days | Developing team | 2
Sorting information | 7 days | Developing team Creative team | 3,4
Initial testing/Coding | 7 days | Developing team Creative team | 5
Result/Analysis | 3 days | Developing team Creative team | 6
Developing fixes | 3 days | Developing team Creative team | 7
Development P1 | 14 days | Developing team | 8
Documentation | 14 days | Creative team | 8
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 13: Софтуер за Управление на Хотели
Мотивация

## Slide 14: Софтуер за Управление на Хотели

## Slide 15: Софтуер за Управление на Хотели
Разработка

## Slide 16: Софтуер за Управление на Хотели
Разработка

## Slide 17: Софтуер за Управление на Хотели
Разработка

## Slide 18: Софтуер за Управление на Хотели
Разработка
Use cases- Guest

## Slide 19: Софтуер за Управление на Хотели
Разработка
Use cases- Receptionist

## Slide 20: Софтуер за Управление на Хотели
Разработка
Use cases- Receptionist

## Slide 21: Софтуер за Управление на Хотели
Разработка
Use cases- Receptionist

## Slide 22: Софтуер за Управление на Хотели
Разработка
Use cases- Receptionist

## Slide 23: Софтуер за Управление на Хотели
Разработка
Use cases- Receptionist

## Slide 24: Софтуер за Управление на Хотели
Разработка
Use cases- Receptionist

## Slide 25: Софтуер за Управление на Хотели
Тестване

## Slide 26: Софтуер за Управление на Хотели
Тестване

## Slide 27: Софтуер за Управление на Хотели
Тестване

## Slide 28: Софтуер за Управление на Хотели
Тестване

## Slide 29: Софтуер за Управление на Хотели
Тестване

## Slide 30: Софтуер за Управление на Хотели
Тестване

## Slide 31: Софтуер за Управление на Хотели
Тестване

## Slide 32: Софтуер за Управление на Хотели
Тестване

## Slide 33: Софтуер за Управление на Хотели
Тестване

## Slide 34: Софтуер за Управление на Хотели
Тестване

## Slide 35: Софтуер за Управление на Хотели
Анализ

## Slide 36: DURTY MUDDY Ви благодарят за вниманието!